附件1：住院综合大楼8、9层生殖中心及植入前胚胎遗传学诊断技术(PGD)实验室改造装修工程设计项目采购需求
	技术参数需求
	项目概况：

1、项目名称：生殖中心及植入前胚胎遗传学诊断技术(PGD)实验室改造装修工程

项目地址：右江民族医学院附属医院（总院区）

具体楼栋及建筑面积：6号楼住院综合大楼8层、9层，建筑面积单层：2008.50平方米。

设计内容：在6号楼住院综合大楼8层（建筑面积2008.50平方米，目前该楼层为毛坯状态）改造为：生殖中心门诊、男科实验室、遗传实验室、激素实验室及其它配套设施、植入前胚胎遗传学诊断技术(PGD)所需配套各功能实验室及其配套设施；住院综合大楼9层（建筑面积2008.50平方米，目前该楼层为毛坯状态）改造为生殖中心手术区、胚胎实验室所需各功能配套用房，及其它配套设施，设计要求为包括设计方案和工程概算编制。



	▲商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起15日内。

二、服务的地点：广西百色市右江区（右江民族医学院附属医院指定地点）。

三、报价要求：

本次设计服务报价采用总价包干形式，报价总额包含方案设计、施工图编制、概算编制、施工现场技术交底、设计变更指导、竣工验收配合等全部服务环节的人员成本、差旅成本、技术服务费、税费等所有相关费用，院方无需支付报价外的其他额外费用。

四、付款方式：

本项目无预付款，签订合同后，设计方提交全套施工图及工程概算文件，经院方及相关主管部门审核确认合格后30日内支付完中标价的95%（供应商按中标价开具全款发票），项目整体工程竣工验收合格，设计方完成全部后续配合服务后15日内支付5%的尾款。


	其他说明
	服务期要求：（1）改造装修工程设计在签订合同后30日历日内完成并交付；（2）若采购人对设计方案有异议，提出书面整改要求后，应在5个工作日内完成修订并交付。


